2.建设工程效果流程图

公共资源交易申请表、

受理服务委托书

交易中心

1.入市登记预约场地

提交一下材料：1.招标方式核准表；2建设工程规划许可证；3.工程量清单和预算审核价；4.最高控制价；5.已审查合格施工图；6.招标文件；7.招标代理合同。（自行招标的，不须提供）

2.招标文件

行业主管部门

同时

发放招标文件（资格预审文件）（不少于5个工作日）

招标人（招标代理机构）

3.发布招标公告

或投标邀请书

(发放招标文件

或资格预审文件)

组织资格审查，向合格投标人发放招标文件

招标人（招标代理机构）监督部门

4.资格预审（如有)

一般项目不少于二十天

就投标人疑问进行答复，告知所以投标人。投标人自行踏勘现场

招标人（招标代理机构）

5.答疑

招标人（招标代理机构）监督部门，交易中心

按招标文件规定抽取评标专家,组建评标委员会(5人以上奇数)

6.抽取评标专家

招标人(招标代理机构）监督部门，交易中心

招标人组织并主持开标会议

7.开标

招标人(招标代理机构）监督部门，交易中心

当众拆封所有投标文件

8.唱标

同一时间

资格标评审(已预审的不要求)；技术标评审(若有)；商务标评审

招板（招标代理机构了部门，交易中心

9. 评标

招标人（招标代理机构）监督部门，交易

中心

完成评标，向招标人推荐中标候选人，并编写评标报告

在法定媒体上公示不少于3天

3个工作日

10.中标结果公示

招标人根据评标报告和情况确定中标人并发出中标通知书

招标人（招标代理机构）监督部门，交易

中心

11.确定中标人并

发出中标通知书

15个工作日

编写招标投标情况书面报告

行业主管部门备案

12.招标投标情况

书面报告备案