(三)招标流程

1.政府采购招标程序

采购人向招标代理机构发出招标委托函

需公示5个工作日。

采购人发布采购计划与需求书

公开招标公示期为20个日历日；

竞争性磋商公示期为10个日历日；

询价采购公示期应不少于3个工作目；

竞争性谈判公示期为3-5个工作日；

单一来源采购公示期为不少于5个工作。日。

招标代理机构根据采购人需求编制招标文件

采购人审定、确认招标文件

招标代理机构发布采购公告

报名时间自采购公告发布之日起5个工作日。

投标人报名,代理机构发售招标文件

资格预审(可选)

现场探勘、考察(可选)

召开标前答疑会(可选)

澄清修改招标文件(可选）

投标人交纳投标保证金

投标保证金须于招标文件规定的截止时间前到账。

依法组建评标委员会

开标、唱标、评标

失 败

更改招标文件重新招标

更改招标文件重新招标

招标成功否

失 败

招标成功

由评标委员会推荐中标（成交）候选人

一般为评标后第一个工作目发布,公示期为1个工作日。

采购人确认评标结果

招标代理机构发布中标（成交）公告

招标代理机构发布中标公告及发送中标通知书

中标供应商须在自中标通知书发出之日起与采购人签订采购合同